Российская Федерация Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВЫЙ СОЛОНЕЦ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   28.02.2013 г 								     № 6/1

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области

на 2013-2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 г. за № 399 «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы» в целях развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области на 2013-2015 годы».

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ставрополь на Волге».

Глава сельского поселения

Сосновый Солонец                                                                                                        В.А.Савин

Утверждена

Постановлением Главы

сельского поселения

Сосновый Солонец

муниципального района

Ставропольский

Самарской области

№6/1 от  28.02.2013г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский

Самарской области

на 2013-2015 годы»

(далее Программа)

## Паспорт Программы

| ## Наименование Программы | "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области на 2013-2015 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| ## Основание для разработки Программы | Постановление |
| ## Заказчик Программы | ## Администрация сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области |
| ## Исполнители Программы | ## Администрация сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области |
| ## Основная цель Программы | - улучшение качества дорожной сети сельского поселения Сосновый Солонец, поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения - увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием; - достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния (далее – приведение в нормативное состояние) автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области |
| ## Основные задачи Программы | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области |
| Сроки реализации Программы | ## 2013-2015 годы |
| ## Объемы и источники финансирования Программы | Для выполнения мероприятий Программы необходимо 1786 тысяч рублей, в том числе и по годам: 2013год - 1786 тысяч рублей |
| ## Ожидаемы конечные результаты реализации Программы | ## - увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием на 2,3 км |
| ## Организация управления и системы контроля за исполнением Программы | ## - управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Глава сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский самарской области, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области составляет 20,9 км, из них с усовершенствованным (асфальтовым) покрытием – 8,1 км (38,76%), дороги с щебеночным покрытием и грунтовые – 12,8 км (61,25%).

В связи с ростом количества автотранспорта за последние годы возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог.

Площадь дорожно-уличной сети в населенных пунктах сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский составляет – 83,6 тыс. м2, в том числе 32,4 тыс. м2 с асфальтобетонным покрытием. Данные о площади дорожной сети и ее состоянии, протяженности дорог по типам покрытия в сельском поселении Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский приведены в Приложении №1.

С учетом существующих транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

- Основные цели Программы

Целью настоящей Программы является увеличение протяженности, пропускной способности и приведения в нормативное состояние дорог местного значения сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

- капитальный ремонт дорог с асфальтным покрытием, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- ремонт дорог с щебеночным покрытием;

- проектирование и строительство дорог.

Цель Программы, предусматривает увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, предполагает:

- улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

- Задачи Программы, сроки реализации Программы

Основными задачами Программы являются: проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области.

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местному бюджету на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке проектно-сметной и изыскательной документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и ремонту дороги местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дорог с асфальтобетонным покрытием.

Работы по реконструкции автомобильной дороги включает в себя комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Работы по ремонту автомобильной дороги включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги включают в себя комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Сроки реализации Программы 2013-2015 гг.

- Целевые индикаторы и показатели, характеризующие реализацию Программы

Реализация программных мероприятий позволит существенно повысить уровень жизни населения сельского поселения Сосновый Солонец.

Протяженность дорог местного значения с усовершенствованным покрытием увеличится на 2,3 км, возрастет их надежность и эксплуатационные характеристики.

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения в сельском поселении Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области, в том числе будет построено 2,3 км дорог местного значения.

Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, определен в Приложении № 2 к Программе.

- Мероприятия Программы

В перечень программных мероприятий входят мероприятия, по оформлению правоустанавливающих документов, выполнению проектно-изыскательных работ, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту дорог местного значения сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области.

- Обоснование ресурсного обеспечения

Программой предусматривается софинансирование расходных обязательств сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области, а также предоставление субсидий  из областного бюджета, в целях ресурсного обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту дорог муниципального района Ставропольский Самарской области.

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1786 тысяч рублей, в том числе:

в 2013 году - 1786 тысяч рублей;

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам.

- Механизм реализации Программы

Функции муниципального заказчика Программы выполняет Администрация сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области.

Администрация сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области вправе привлекать для выполнения работ специализированные организации в порядке, установленном законодательством.

Общее руководство за реализацией мероприятий Программы осуществляет Глава сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области.

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет Финансовое управление администрации сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей Программы. В связи с этим ход реализации Программы ежегодно оценивается на основе результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов.

- Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его.

"Транспортный эффект" заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. "Транспортный эффект" включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития автомобильных дорог  общего пользования местного значения относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда.

## Приложение № 3

к долгосрочной целевой программе

«Модернизация и развитие

автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в сельском поселении Сосновый Солонец

муниципального района Ставропольский

Самарской области

на 2013-2015 годы»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СОСНОВЫЙ СОЛОНЕЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2013-2015 ГОДЫ"

1. Оценка эффективности реализации районной целевой программы " Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

в сельском поселении Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области на 2013-2015 годы " осуществляется заказчиком Программы – Администрацией сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле

ЦИФ

i

КЦИ  = ------,

i    ЦИП

i

где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы        i

ЦИФ  (ЦИП) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора

Программы.

Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле

БЗФ

i

КБЗi = ------,

БЗП

где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия

Программы;

БЗФ  (БЗП) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных

i     i

затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.

i

2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРП           БРФ

i             i

ЭП  = ------; ЭФ  = ------,

i    ЦИП      i    ЦИФ

i             i

где ЭП  (ЭФ) - плановая   (фактическая)   отдача   бюджетных  средств

i    i

по i-му мероприятию Программы;

БРП  (БРФ) - плановый   (фактический)   расход    бюджетных   средств

i     i

на i-е мероприятие Программы;

ЦИП  (ЦИФ) - плановое   (фактическое)  значение  целевого  индикатора

i     i

по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП.

Российская Федерация Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВЫЙ СОЛОНЕЦ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   28.02.2013 г 								     № 6/1

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области

на 2013-2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 г. за № 399 «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы» в целях развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области на 2013-2015 годы».

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ставрополь на Волге».

Глава сельского поселения

Сосновый Солонец                                                                                                        В.А.Савин